## Slide 1
基于ROS的简易机器人系统
BUAASE2019TEAM103
为什么我们如此优秀？

## Slide 2
Content
Part One 产品效果
1
Part Two 技术管理
2
Part Three 项目管理
3
Part Four 宣传片
4

## Slide 3
PART ONE
1
产品效果

## Slide 4
硬件环境
软件环境
测试所需要的硬件/软件环境
嵌入式开发板
各类传感器
运动装置
机械臂装置
Ubuntu16.04
ROS
CMAKE
RoboWare Studio
热点

## Slide 5
所有测试项
测试阶段 | 测试项
单元测试 | void follow_test(); void start_test(); void FollowSwitch_test();
 | void Speak_test(); void AddNewWaypoint_test(); void InitKeyword_test();
 | void GrabSwitch_test(); void PassSwitch_test(); void xxgrab_test();
 | void xxpass_test(); void GrabResultCallback_test(); void PassResultCallback_test();
 | void FindKeyword_test(); void Keyword_test_CB(); void xxnav_test();
测试阶段 | 测试项
集成测试 | 所有函数单元全部汇总
功能测试 | 本地启动测试
 | 网页启动测试
 | 通信测试
 | 紧急制动测试
 | 跟随测试
 | 路径规划测试
 | 建图测试
 | 标点测试
 | 抓取测试
 | 语音测试

## Slide 6
将所有单元整合
每位组员检测负责单元的输入是否符合要求
测试流程
每位组员对自己所负责的单元进行独立测试
实地测各个功能需求是否满足
每位组员按分工进行观测
出现问题按之前的负责部分进行查错

## Slide 7
人员和时间分配
测试阶段 | 测试人员 | 测试内容 | 截止时间
单元测试 | 陈麒先 | void follow_test(); void start_test(); void FollowSwitch_test(); | 5/19
 | 刘亮 | void Speak_test(); void AddNewWaypoint_test(); void InitKeyword_test(); | 5/19
 | 周尚纯 | void GrabSwitch_test(); void PassSwitch_test(); void xxgrab_test(); | 5/19
 | 秦枫 | void xxpass_test(); void GrabResultCallback_test(); void PassResultCallback_test(); | 5/19
 | 孙琦 | void FindKeyword_test(); void Keyword_test_CB(); void xxnav_test(); | 5/19
集成测试 | 全员 | 软件单位之间的接口是否正确 | 5/23

## Slide 8
人员和时间分配
测试项 | 测试人员 | 截止时间
本地启动测试 | 全员 | 5/23
网页启动测试 | 周尚纯、陈麒先、孙琦 | 5/29
通信测试 | 周尚纯、陈麒先 | 6/2
紧急制动测试 | 刘亮、周尚纯、陈麒先 | 6/2
跟随测试 | 陈麒先、秦枫 | 5/24
路径规划测试 | 秦枫 | 5/25
建图测试 | 全员 | 5/23
标点测试 | 陈麒先 | 5/24
抓取测试 | 刘亮 | 5/27
语音测试 | 孙琦 | 5/23

## Slide 9
PART TWO
2
技术突破

## Slide 10
测试项及测试用例设计（共26项）
测试项 | 测试用例编号 | 针对性说明
本地启动测试 | KL-C-L-1 | 测试本地正确地启动脚本
网页启动测试 | KL-C-W-1 | 通过网页正确地启动脚本并实现网页与机载电脑的通信
通信测试 | KL-C-T-1 | 测试通过网页显示机器人状态
紧急制动测试 | KL-C-U-1 | 测试通过网页按键点击，停止机器人运动
跟随测试 | KL-C-F-1 | 跟随向前移动测试
 | KL-C-F-2 | 跟随向后移动测试
 | KL-C-F-3 | 跟随向左移动测试
 | KL-C-F-4 | 跟随向右移动测试
 | KL-C-F-5 | 跟随向左旋转测试
 | KL-C-F-6 | 跟随向右旋转测试
测试项 | 测试用例编号 | 针对性说明
路径规划测试 | KL-C-P-1 | 测试规划最短路径
建图测试 | KL-C-B-1 | 测试在指定路径下生成正确地图文件
标点测试 | KL-C-M-1~3 | 测试关键词标点
 | KL-C-M-4 | 测试非关键词标点
 | KL-C-M-5 | 测试重复标点
 | KL-C-M-6 | 测试无标点指令
抓取测试 | KL-C-G-1 | 测试物体距桌边距离
 | KL-C-G-2 | 测试物体之间距离
 | KL-C-G-3 | 测试物体形态颜色
语音测试 | KL-C-V-1~2 | 测试男性女性语音
 | KL-C-V-3 | 测试识别捕获关键词
 | KL-C-V-4 | 测试标点语音应答
 | KL-C-V-5 | 测试抓取语音应答

## Slide 11
01
02
03
04
将待抓取物放置在80cm高的桌面上，距离桌边10cm。正常启动机器人
其余人员观察并记录机载电脑控制台，机器人语音播报的输出信息及机器人行为
测试人员等待机器人发出“噔噔噔”的准备录音提示后，对机器人下达抓取指令
。
更改物体摆放方式以及物体种类如STRP20~23【输入】
KL-C-G-1，KL-C-G-2，KL-C-G-3
抓取测试流程

## Slide 12
输入
评价标准
预期输出
预期输出
输入
测试人员标准普通话语音：“给我拿一瓶水。”调节物体摆放方式以及物体种类如STRP20~23【输入】。
预期输出1
机器人到达航点成功抓取指定物品并返回
评价准则
输出如预期输出1
预计输出2
机器人到达航点无法抓到指定物品
抓取测试用例（STR-P20~23）

## Slide 13
路径规划测试流程（STR-P15）
KL-C-P-1，KL-C-P-2

## Slide 14
KL-C-P-1，KL-C-P-2
路径规划测试用例（STR-P15）

## Slide 15
01
02
05
03
04
语音测试流程
启动->听到提示->下达指令->查看输出
01.预期输入
男性、女性测试人员分别语音输入带关键字、不带关键字的测试用例。
05.评价准则
得到预期输出1即为通过测试，反正不通过测试
02.预期输出1
控制台显示识别结果，机器人语音提示前往抓取。
03.预期输出2
控制台显示识别结果，机器人无语音反馈
04.预期输出3
控制台不显示识别结果，机器人语音提示前往抓取。
语音测试流程（STR-P25）
KL-C-V-1，KL-C-V-2

## Slide 16
PART THREE
3

## Slide 17
功能性需求覆盖情况

## Slide 18
非功能性需求覆盖情况

## Slide 19
构件覆盖情况

## Slide 20
构件覆盖情况

## Slide 21
PART FOUR
4
测试问题&后续解决&评价

## Slide 22
问题标识
原因分析
影响分析
语音识别开发包“xfyun_waterplus”发生损坏，导致机器人无法发出“噔噔噔”的录音准备提示。没有提示音的情况下，测试人员(及用户)无法判断下达指令的准确时机，导致录音前半部分缺失。
“噔噔噔”录音准备提示并非录音必需条件，但是对于用户使用机器人的便捷性有很大程度影响，且贯穿其余测试流程。该问题的修复办法并未涉及改变系统程序逻辑和设计。
重新下载安装ROS环境中的“xfyun_waterplus”。
KL-P-V-1
语音测试问题（STR-P42）
解决方案

## Slide 23
问题标识
原因分析
影响分析
ROS环境中抓取相关服务包“wpb_home\wpb_home_bringup”中的抓取参数“.\config\wpb_home.yaml”文件中原本参数设置不符合抓取的实际情况。
本错误为参数调整不当，导致抓取功能出现严重误差，必须完全修复。该错误的修复不涉及对系统软件设计和逻辑的修改，不影响其余正常功能的实现。
对“wpb_home\wpb_home_bringup\config\wpb_home.yaml”中相关参数进行修改
KL-P-G-3
抓取问题1（STR-P41）
解决方案

## Slide 24
问题标识
原因分析
影响分析
物体距其他物体距离在一定程度上影响抓取效果，可能与点云相关计算有关。
本误差为系统非功能性需求极限，由于在距其他物体15cm范围内抓取功能正常，因此建议使用时待抓取物体之间应保持在这一范围内为宜。
构造测试用例时注意物体摆放间距
KL-P-G-5
抓取问题2（STR-P42）
解决方案

## Slide 25
THANKS FOR YOUR WATCHING
Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet, Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu, Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore Et Dolore Magna Aliqua.
感谢您付出的时间
Thank You